Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы  

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Горбунковское сельское поселение
(наименование муниципальной программы)

	Наименование подпрограммы, мероприятия
	Источники финансирования
	За январь – декабрь 2025 г.

	
	
	Планируемое финансирование (тыс.рублей)

	Фактическое финансирование (тыс.рублей)
	Процент выполнения, %

	1
	2
	
	
	

	Задача 1.

Улучшение состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения
	Итого
	11629,4
	11516,8
	99

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	7264,1
	7264,1
	100

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	4365,3

	4252,7
	97,4

	Мероприятие 1. 

Мероприятия направленные на прочие расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета 
	Итого
	3208,2
	3095,6
	96,5

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	3208,2
	3095,6
	96,5

	Мероприятие 2. 

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер
	Итого
	5930,5
	5930,5
	100

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	5337,5
	5337,5
	100

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	593,0
	593,0
	100

	Мероприятие 3.

Мероприятия, по строительству(ремонту) автомобильных дорог к земельным участкам по N105-ОЗ от 14.10.2008г. и N75-ОЗ от 17.07.2018г.
	Итого
	2140,7
	2140,7
	100

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	1926,6
	1926,6
	100

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	214,1
	214,1
	100

	Мероприятие 4.

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на обеспечение деятельности в рамках полномочий по дорожному хозяйству 
	Итого
	350,0
	350,0
	350,0

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	350,0
	350,0
	100

	Задача 2

Содержание в надлежащем состоянии дорожных знаков и искусственных неровностей
	Итого
	246,6
	84,7
	34,3

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение

	246,6
	84,7
	34,3

	Мероприятие 1,2,3

Нанесение дорожной разметки.

Установка и ремонт дорожных знаков.

Ремонт искусственных дорожных неровностей.


	Итого
	246,6
	84,7
	34,3

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	246,6
	84,7
	34,3

	Итого по муниципальной программе


	Итого
	11876
	11601,5
	97,7

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	7264,1
	7264,1
	100

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	4611,9
	4337,4
	94


Оценка результатов реализации муниципальной программы

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Горбунковское сельское поселение
(наименование муниципальной программы)

За 2025 год
	№

п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя  (на начало реализации муниципальной программы)
	Планируемое значение показателя  на 20​25 г.
	Достигнутое значение показателя за 2025 г.

	
	
	Бюджет МО Горбунковское сельское поселение
	Другие источники
	Бюджет МО Горбунковское сельское поселение
	Другие источники
	
	
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача 1. 

Улучшение состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения
	4365,3


	7264,1
	4252,7
	7264,1
	Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер


	тыс.

кв.м
	0
	3,1
	3,1

	2.
	Задача 2
Содержание в надлежащем состоянии дорожных знаков и искусственных неровностей
	246,6
	0
	84,7
	0
	Нанесение дорожной разметки
	п.м
	10
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Установка и ремонт дорожных знаков 
	шт.
	54
	22
	22

	
	
	
	
	
	
	Ремонт искусственных дорожных неровностей
	шт.
	68
	                              0
	0


