Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы  

Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение
(наименование муниципальной программы)

	Наименование подпрограммы, мероприятия 
	Источники финансирования
	За январь – декабрь 2025 г. 

	
	
	Планируемое финансирование (тыс.рублей)

	Фактическое финансирование (тыс.рублей)
	Процент выполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача 1

Уличное освещение территории поселения в темное время суток
	Итого
	6655
	6225,3
	93,5

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	6655
	6225,3
	93,5

	Мероприятие 1

Обеспечение учета и оплаты всего объема потребленной электроэнергии поселения по уличному освещению

	Итого
	4700
	4689,5
	99,8

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	4700
	4689,5
	99,8

	Мероприятие 2

Качественно и своевременно производить ремонт или замену осветительных установок и элементов уличного освещения поселения, утилизировать отработанные люминесцентные лампы

	Итого
	1955
	1535,8
	78,6

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	1955
	1535,8
	78,6

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Задача 3

Содержание территории поселения в чистоте, благоустройство территории

	Итого
	28801,6
	28455,6
	98,8

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	21,4
	21,4
	100

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	28780,2
	28434,2
	98,8

	Мероприятие 1

Уборка территории поселения от мусора, ликвидация несанкционированных свалок, содержание в чистоте и очистка от снега дорожек и автомобильных дорог местного значения, посыпка их песком. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, содержание в порядке уличных колонок, детских и спортивных площадок, изготовление и установка газонных ограждений. Содержание в порядке и посадка зеленых насаждений, санитарная вырубка кустарников и деревьев, регулярное окашивание территории поселения. Устройство детских площадок и мусорных контейнерных площадок. Установка и разборка новогодних елей и украшений населенных пунктов. Привлечение населения на субботники по уборке территории. Благоустройство воинских захоронений на территории поселения. Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд.
	Итого
	27206,3
	26963,1
	99,1

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	27206,3
	26963,1
	99,1

	Мероприятие 2

Прочие работы по благоустройству поселения
	Итого
	1571,0
	1468,2
	93,5

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	1571,0
	1468,2
	93,5

	Мероприятие 3.
Борьба с борщевиком Сосновского
	
Итого
	24,3
	24,3
	100

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	21,4
	21,4
	100

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	2,9
	2,9
	100

	Задача 4.

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
	Итого
	2565
	2565
	100

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	2301,4
	2301,4
	100

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	263,6
	263,6
	100

	Мероприятие 1

Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения
	Итого
	631,6
	631,6
	100

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	600,0
	600,0
	100

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	31,6
	31,6
	100

	Мероприятие 2

Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года N 10-ОЗ "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области"
	Итого
	1933,4
	1933,4
	100

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	1701,4
	1701,4
	100

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	232,0
	232,0
	100

	Итого по муниципальной программе
	Итого
	38021,6
	37256,4
	98

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	2322,8
	2322,8
	100

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
	
	
	

	
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение
	35698,8
	34933,6
	97,9


                                    Руководитель                                                                                                        подпись    
Оценка результатов реализации муниципальной программы

Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение
(наименование муниципальной программы)

За 2025 год
	№

п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)
	Планируемое значение показателя на 20​25 г.
	Достигнутое значение показателя за 2025 г.

	
	
	Бюджет МО Горбунковское сельское поселение
	Другие источники
	Бюджет МО Горбунковское сельское поселение
	Другие источники
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1
Уличное освещение территории поселения в темное время суток

	6655
	0
	6225,3
	
	Обеспечение учета и оплаты всего объема потребленной электроэнергии поселения по уличному освещению
	тыс. кВт.час
	235,2
	314,5
	314,5

	
	
	
	
	
	
	Замена опор
	шт.
	0
	18
	18

	
	
	
	
	
	
	Замена светильников
	шт.
	169
	180
	180

	
	
	
	
	
	
	газонной травы
	Тонн
	0,7
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	рассады
	Тыс.шт.
	
	
	

	3.
	Задача 3

Содержание территории поселения в чистоте, благоустройство территории

	28780,2
	21,4

	28434,2
	21,4
	Работников на уборку территории
	чел.
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	Работников на окашивании территории в летнее время
	чел.
	4
	4
	4

	
	
	
	
	
	
	Борьба с борщевиком Сосновского
	S (га)
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	Прочие работы по благоустройству
	Усл.ед
	0
	10
	10

	4.
	Задача 4.

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
	263,6
	2301,4
	263,6
	2301,4
	Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения
	шт.
	0
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года N 10-ОЗ "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области"
	шт.
	0
	2
	2



